附件3

三河市新集镇人民政府部门绩效自评报告

一、绩效自评工作组织开展情况

- （一）前期准备

- 从项目入库到项目实施，先立项、财政评审、再项目招投标、施工、竣工、验收、绩效评价、资金拨付，从程序上全部按上级规定要求完成。

- （二）组织实施

- 1、项目管理。按照三河市项目投资管理办法，新集镇项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术审定等资料齐全并基本能够及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。

- 2、专项实施。全镇较好地完成了2023年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的90%，资金拨付达到100%，完工项目验收率达到100%。

- 3、未如期完成。全镇到2023年底未拨付工程款项目。主要原因：（1）工程完工较晚，资金申请未批复。（2）项目未开工，已完成招投标，明年年初安排进场施工。

- （三）分析评价

- 1、根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分94.6分。

- 2、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分94.6分，所有项目均与批复下达相符。

- 绩效目标实现情况

对编入预算的全部项目的各项绩效目标完成情况按照等级进行分类分析，优30个、评优率78.95%，良2个、评良率5.26%，中2个、评中率5.26%，差4个、评差率10.53%。

通过对近几年全镇项目总体情况分析和自查，发现存在以下几个问题：一是项目选取因刚走向规范，村级对上级政策和项目入库认识存在不足，导致项目上报不精准，从而使项目实施有难度，导致项目调整变动多。二是项目实施管理文件与实际管理操作存在偏差。

自2023年以来，镇政府对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达90%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

三、目标设定质量情况

财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门（单位）根据工程要求设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

四、综合评价结论

我镇2023年预算绩效评价项目数量38个，其中评优项目30个，评优率为78.95%；评良项目2个，评良率为5.26%；评中项目2个，评中率为5.26%；评差项目4个，评差率为10.53%。该项目综合评价得分为94.6分，评价等级为优。

五、整改措施及结果应用

评价为优等级的项目绩效目标均已完成，项目实施完毕，并按照合同约定支付项目资金，受益人群满意度高。

评价为良等级的项目绩效目标基本完成，项目已实施完毕，但由于时间原因来不及验收，或资金到账较晚等因素，造成资金无法按时支付。改进措施：要加强预算绩效运行监控管理，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，对执行缓慢的项目要查找原因，加快项目进度，达到绩效指标设定要求。

评价为中、差等级的项目绩效指标未能全部完成，未按时完成施工量，或项目因无法在当年实施已取消。改进措施：提高部门预算的管理水平，保证预算申报的准确性，预算编制的科学性，预算执行的有效性。

依据2023年预算项目绩效评价结果，我镇在安排2024年预算时，明确了项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，提高财政资金安排有效性。 对评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给与充分保障；对评价结果为良好或合格的，对存在的问题要按时整改，务必达到绩效指标设定要求；对评价结果为不合格的，要及时提出整改意见，未按要求整改的，要将整改情况向镇党委、政府汇报，并申请暂停该项目。