附件2

预算部门专项项目绩效目标自评表（2018年度）

项目主管部门: 三河市市场监督管理局 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称（全称）** | **项目**  **实施单位** | **项目概况** | **项目资金** | | | **年度总体目标** | | **评价**  **结果** | **是否**  **完成** | **未完成原因 和改进措施** |
| **全年**  **预算数（A）** | **全年**  **执行数（B）** | **执行率**  **（B/A）** | **年初设定**  **目标** | **全年实际**  **完成情况** |
| **1** | 辛集埝头农贸市场改造工程 | **市场中心** | 根据三发改字【2016】75号，主要建设门市钢结构交易大棚1座，在大棚内建设交易管理用房188平米，配套水、电、排水工程 | **294.13** | **0** | **0%** | **未完成** | **退回资金** | **良** | **否** | 前期施工准备不足 |
| **2** | 北城新村市场大型修缮项目（一期） | **市场中心** | 对新村市场进行改造，在原有菜市场钢框架大棚内增加一层钢框架结构，总建筑面积5280.18平米 | **972.22** | **508.38** | **52.29%** | 部分完成 | **退回补分资金** | **良** | **否** | 已竣工 |
|
| **3** | 北城新村市场大型修缮项目（二期） | **市场中心** | 新村市场建设二期为一期的延续，主要进行室内设施及安装工程，配置水、电、消防、环保设施工程。 | **420** | **0** | **0%** | **未完成** | **退回资金** | **良** | **否** | 施工过程因土地问题受阻，调整工资进度 |

**注：1.“年初设定目标”按照预算编制的绩效目标填写。 2.“评价结果”对照年初预算编制的绩效指标、评价标准进行评价，分为优、良、中、差四个等级。**